# Formularz poprawkowy projektów

# Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016

1. Informacje o projekcie

- Numer projektu: 171

- Nazwa projektu: (wypełnić tylko w wypadku zmiany/doprecyzowania nazwy projektu)

Kompleksowy remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem sięgacza ul Czekoladowqej  (ul. Wieletów)

wraz z dojazdem do posesji nr 70a, 72a, 74a.

- Lokalizacja projektu: (wypełnić tylko w wypadku zmiany lokalizacji projektu)

adres:

numer geodezyjny działki (na podstawie www.geoportal.wroclaw.pl):

2. Ustosunkowanie się do wyników weryfikacji lub opis zmian

(Lider może potwierdzić to co otrzymał w wynikach weryfikacji lub zaproponować zmiany. Do końca sierpnia 2016 r. zostaną one zweryfikowane przez jednostki merytoryczne Urzędu Miejskiego. O wyniku weryfikacji lider zostanie powiadomiony w formie informacji o konsultacjach/głosowaniu nad projektami do WBO2016 opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej.)

Zmiany wprowadzone w projekcie przez zespół weryfikujący projekt nr 171 należy uznać za jak najbardziej zasadne.

Na spotkaniu konsultacyjnym (w dniu 15.06.2016) ustalono, iż biorąc pod uwagę zakres prac polegających m. in. na robotach ziemnych (wykopy), racjonalne i zasadne jest wprowadzenie jeszcze jednej zmiany polegającej na wykonaniu ciągu kanalizacyjnego pod nowo wykonaną nawierzchnią.

Posesje o adresach Czekoladowa: 70a, 72a, 74a   najprawdopodobniej są posesjami, które jako jedyne na osiedlu Klecina, pozbawione są możliwości przyłączania do kanalizacji miejskiej. Przedmiotowa zmiana wymaga współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim i MPWiK.

Wykonanie powyższych prac na tym etapie pozwoli zaoszczędzić w przyszłości koszty związane 
z rozkopywaniem  nowo  wykonanej nawierzchni (wraz z infrastrukturą) oraz ponownym jej odtworzeniem po położeniu kanalizacji.

3. Uwagi

Brak