

# Formularz poprawkowy projektów

# Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016

1. Informacje o projekcie

1. Numer projektu: 197
2. Nazwa projektu: (wypełnić tylko w wypadku zmiany/doprecyzowanianazwyprojektu)

# Budowa nawierzchni docelowej na ul. Jutrzenki (Oporów/Klecina)

1. Lokalizacja projektu:(wypełnić tylko w wypadku zmiany lokalizacji projektu)

adres:

numer geodezyjny działki (na podstawie [www.geoportal.wroclaw.pl](http://www.geoportal.wroclaw.pl)): Obręb Klecina AR\_17 dz. Nr 12/1, AR\_16 dz. Nr 25/2

**2. Ustosunkowanie się do wyników weryfikacji lub opis zmian**

(Lider może potwierdzić to co otrzymał w wynikach weryfikacji lub zaproponować zmiany. Do końca sierpnia 2016 r. zostaną one zweryfikowane przez jednostki merytoryczne Urzędu Miejskiego.O wyniku weryfikacji lider zostanie powiadomiony w formie informacji o konsultacjach/głosowaniu nad projektami do WBO2016 opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej.)

Szanowni Państwo,

W wiadomości dot. weryfikacji projektu przedstawione zostały błędne obliczenia dot. Długości odcinka, którego wnioskowany przeze mnie projekt dotyczy. Wnioskowałem o budowę nawierzchni na ul. Jutrzenki na odcinku od wys. działki Klecina, AR\_20, 35 (od istniejącej kostki na wysokości nowych bloków WPB) do wys. działki Oporów, AR\_25, 29/11 (na wys. ul. Suskiego). Jest to odcinek na którym jest nawierzchnia ziemna. Na pozostałych odcinkach ul. Jutrzenki istnieje nawierzchnia z kostki (odcinek od ul. Wałbrzyskiej) lub z płyt betonowych (odcinek od Al. Piastów). Wg wszelkich pomiarów ww odcinek ma długość 450mb, natomiast w Państwa weryfikacji powołujecie się Państwo na odcinek długości 870mb. Zatem faktyczna kwota szacunkowych robót drogowych powinna wynosić:

450mb x 5m x 250zł brutto = 562.500zł brutto a nie jak Państwo podajecie 1.087.500zł brutto.

Inne koszty podane przez Państwa, zakładam, że również dla odcinka 870mb a nie dla odcinka 450mb to:

Koszt dokumentacji projektowej – ok. 45 000 zł brutto.
Koszt budowy odwodnienia - ok. 600 000 zł brutto.
Koszt budowy oświetlenia -  ok. 200 000zł brutto.

Uwzględniając proporcjonalniepozostałe podane przez Państwa koszty (450/870mb=51%) dla odcinka 450mb wyniosłyby one:

Koszt dokumentacji projektowej – ok. 22 900 zł brutto.
Koszt budowy odwodnienia - ok. 306 000 zł brutto.
Koszt budowy oświetlenia -  ok. 102 000zł brutto.

Proponuję dodatkowo rezygnację z budowy oświetlenia, zatem koszty wyniosłyby razem:

Roboty drogowe – 562.500

Dokumentacja projektowa – 22.900

Odwodnienie – 306.000

RAZEM 891.400

Łączna kwota nie przekracza 1 mln PLN, na który powołujecie się Państwo w wiadomości weryfikacyjnej.

Będę wdzięczny za ponowne zweryfikowanie Państwa założeń/wyliczeń. W razie dodatkowych pytań służę wyjaśnieniami,

**3. Uwagi**