

# Formularz poprawkowy projektów

# Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016

1. Informacje o projekcie

1. Numer projektu: 418
2. Nazwa projektu: (wypełnić tylko w wypadku zmiany/doprecyzowania nazwy projektu)

**Nadodrzańskie Kino Letnie – Etap I**

1. Lokalizacja projektu: (wypełnić tylko w wypadku zmiany lokalizacji projektu)

adres:

numer geodezyjny działki (na podstawie [www.geoportal.wroclaw.pl](http://www.geoportal.wroclaw.pl)):

**2. Ustosunkowanie się do wyników weryfikacji lub opis zmian**

(Lider może potwierdzić to co otrzymał w wynikach weryfikacji lub zaproponować zmiany. Do końca sierpnia 2016 r. zostaną one zweryfikowane przez jednostki merytoryczne Urzędu Miejskiego. O wyniku weryfikacji lider zostanie powiadomiony w formie informacji o konsultacjach/głosowaniu nad projektami do WBO2016 opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej.)

*„Realizacja inwestycji przekracza maksymalną kwotę przeznaczoną na projekty rejonowe w tegorocznej edycji WBO”*

Wobec tego proponujemy rozłożenie projektu na etapy oraz stopniowe przeprowadzenie rewitalizacji oraz realizacje w tegorocznej edycji WBO jedynie etapu I.

ETAP I – wstępne przygotowanie przestrzeni podwórka

1. Wyrównanie terenu
2. Zasianie trawnika
3. Posadzenie kilku krzewów oraz drzew
4. Instalacja latarni parkowych oraz ławek

*„Ponadto nie ma możliwości umieszczenia ekranu stałego na elewacji budynku przy ulicy Pomorskiej 59, ponieważ budynek stanowi własność wspólnoty mieszkaniowej, a nie Gminy Wrocław.”*

1. Instalacja ekranu w przestrzeni podwórka (ekran zamontowany na strukturze z metalowych masztów).

ETAP II (WBO 2017)

1. Utwardzenie gruntu
2. Efektywniejsze rozplanowanie przestrzeni parkingowej oraz odseparowanie samochodów od przestrzeni rekreacyjnej.
3. Postawienie altany śmietnikowej
4. Montaż stojaków rowerowych

**3. Uwagi**

Jeśli punkty 1-4 wyczerpią możliwości budżetu 2016, wówczas realizacja punktu 5 w etapie II projektu. Ostateczny zakres projektu pozostaje do uzgodnienia na etapie opracowywania dokumentacji technicznej w porozumieniu z jednostką realizującą i w perspektywie maksymalnego wykorzystania przypisanej do projektu kwoty.