# Formularz poprawkowy projektów

# Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016

1. Informacje o projekcie

- 593

- Nazwa projektu: (wypełnić tylko w wypadku zmiany/doprecyzowania nazwy projektu)

- Lokalizacja projektu: (wypełnić tylko w wypadku zmiany lokalizacji projektu)

adres:

numer geodezyjny działki (na podstawie www.geoportal.wroclaw.pl):

2. Ustosunkowanie się do wyników weryfikacji lub opis zmian

Państwa uzasadnienie negatywnej oceny projektu: Projekt został zweryfikowany negatywnie. Wybudowanie miejsc parkingowych utwardzonych bez odwodnienia i utwardzenia istniejącej jezdni ziemnej nie ma technicznego uzasadnienia. Nie można również zrealizować pełnego zakresu (miejsca postojowe, chodnik, zieleń, droga dojazdowa, oświetlenie) w pasie drogowym o szerokości ok. 8.50 m.

Szacunkowy koszt realizacji to 800.000 zł. Lider powinien zmodyfikować zakres tak, żeby projekt zmieścił się w progu kwotowym przewidzianym dla projektów rejonowych. 
I koszt dokumentacji - 80.000 zł 
II składowe realizacji: 
a)parking 60x2,50x4,50x300 = 200.000 zł 
b)latarnie 4x13.000 = 72.000 zł 
c) projekt 30.000 zł 
dodatkowo 
d) droga 132x5,00x400 = 260.000 zł 
e)dokumentacja 50.000 zł 
f)oświetlenie  10x133.000=130.000 zł 
g)chodnik 1.25x132x250=42.000 zł 
h)zieleń-drzewa 10x1000 = 10.000 zł

Szanowni Państwo!

W ubiegłym roku nie było zastrzeżeń tego typu do tego projektu.

Dziwi mnie przedstawione wyliczenie, choćby dlatego, że porównuję ten projekt do projektu 35 z 2014 roku, który kosztował 260 tysięcy a obejmuje szeroki chodnik z nawierzchni bitumicznej długi na kilkaset metrów, oświetlenie latarniami, odwodnienie itp.

Oczywiście, jestem w stanie się zgodzić na dopasowanie kształtu projektu do budżetu 250 tysięcy złotych (może być to powierzchnia z tzw zagęszczanych kruszyw), można zrezygnować z oświetlenia, bo oświetlenie sąsiednich nieruchomości może wystarczyć ale potrzeba dodatkowych miejsc parkingowych w tym rejonie jest pilna i duża (projekt jest odpowiedzią na licznie pojawiające się głosy o problemie z parkowaniem w tym rejonie).

3. Uwagi