

# Formularz poprawkowy projektów

# Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

1. Informacje o projekcie

1. Numer projektu: 59
2. Nazwa projektu: (wypełnić tylko w wypadku zmiany/doprecyzowanianazwyprojektu)

# Wymiana nawierzchni na ul. Zielińskiego od ul. Swobodnej do sklepu „Biedronka ” (etap 1)

1. Lokalizacja projektu:(wypełnić tylko w wypadku zmiany lokalizacji projektu)

- adres:

- numer geodezyjny działki (na podstawie [www.geoportal.wroclaw.pl](http://www.geoportal.wroclaw.pl)):

**2. Ustosunkowanie się do wyników weryfikacji lub opis zmian**

(Lider może potwierdzić to, co otrzymał w wynikach weryfikacji lub zaproponować zmiany. Do dnia 24 sierpnia 2018 r. zostaną one zweryfikowane przez jednostki merytoryczne Urzędu Miejskiego.O wyniku weryfikacji lider zostanie powiadomiony w formie informacji o konsultacjach/głosowaniu nad projektami do WBO2018 opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej.)

Komentarz:

„Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ zakres wskazany we wniosku przekracza maksymalną wartość projektów WBO.”

Zmiana – podział projektu na etapy. Przy założeniu szerokości drogi 5,50m (2 pasy po 2,75m) oraz cenie wymiany nawierzchni 250-350zł/m kw, to koszt 750.000zł powinien wystarczyć na wymianę do 545 m długości drogi. Długość drogi to około 600m. Proponuję zmienić zakres projektu i podzielić go na 2 etapy. W pierwszym etapie (aktualnym w 2018r.) – wymiana drogi od ulicy Swobodnej do sklepu „Biedronka”. Jest to odcinek 350m, więc nawet przy większej szerokości niż 5.5m, powinniśmy zmieścić się w budżecie. Jeżeli jednak koszty byłyby większe to można jeszcze zmniejszyć, np.: na pół i w tym roku wymienić 300 m drogi.

**3. Uwagi**